**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0153300026716000001**

**Ремонт улично-дорожной сети по ул. Набережная**

с. Юдинка «24» мая 2016 г.

 **Администрация муниципального образования Юдинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Главы муниципального образования Юдинский сельсовет Александра Ивановича Кийло, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-СТРОЙ»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Султанова Ильдара Ахматовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет контракта.**

 1.1. Настоящий контракт (далее – Контракт) заключается на основании результатов аукциона в электронной форме Протокол №3 от «22» апреля 2016г.

1.2. Предмет контракта: Ремонт улично-дорожной сети по ул. Набережная*;*

1.3. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту улично-дорожной сети по ул. Набережная в соответствии с видами и объемами работ, предусмотренными Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций, и сдать результат Заказчику, а Заказчик принять вышеуказанные работы и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы в части видов и объемов работ выполняются в полном соответствии с утвержденной сметной документацией; качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, ТУ, др. НТД и утвержденной сметной Документацией.

1.5. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускаются работы, качество которых является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

 1.6. Качество применяемых строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь соответствующие сертификаты соответствия или декларации о соответствии, санитарно - эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Данные документы предоставляются Заказчику до начала работ.

1.7. Место выполнения работ: Оренбургская область Асекеевский район с.Брянчаниново ул.Набережная

**Статья 2. Цена и порядок оплаты**

 2.1. Цена контракта составляет 295 153,81 (двести девяносто пять тысяч сто пятьдесят три) рубля 81 копейка с учетом НДС.

 2.2. Цена контракта, указанная в п. 2.1. настоящего Контракта включает в себя стоимость работ, материалов указанных в Техническом задании, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию иных издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и т.д.

 2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

 2.4. Заказчик производит оплату за работы, выполненные Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после представления Подрядчиком счетов-фактур и актов выполненных работ. Полная оплата за выполненные работы будет произведена не позднее «30» сентября 2016г.

 2.5. Источник финансирования – Областной, местный бюджет.

 2.6. Форма оплаты – безналичный расчет.

**Статья 3. Сроки выполнения работ**

 3.1.Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта в следующие сроки:

 начало выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта;

 окончание выполнения работ: до «31» августа 2016 г.

 3.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ или Акта устранения недостатков.

**Статья 4. Права и обязанности Заказчика.**

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за выполнением работ с надлежащим качеством.

4.1.2. Иметь иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечивать контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

4.2.3. Обеспечить приемку выполненных работ в сроки и на условиях, указанных в настоящем Контракте.

4.2.4. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

**Статья 5. Права и обязанности Подрядчика**.

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнять надлежащим образом все обязательства.

5.2.2. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории.

5.2.3. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами.

5.2.4. Обеспечить рабочих, работающих на объекте, одеждой, соответствующей погодным условиям.

5.2.5. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.7. Обеспечить:

- производство работ в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- производство работ в полном соответствии с локальными сметными расчетами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с локальными сметными расчетами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

5.2.8. Обеспечить передачу законченных работ в установленном порядке.

5.2.9. Нести ответственность перед компетентными муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ.

5.2.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от Технического задания и условий настоящего Контракта.

5.2.11. При привлечении субподрядных организаций в выполнении работ по Контракту предоставить данные организации (место нахождение и полное название организации, Ф.И.О. руководителя).

5.2.12. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядными организациями.

5.2.13. В случае если Заказчиком будут обнаружены работы, качество выполнения которых не соответствует условиям контракта, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.2.14. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика на Объект, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

5.2.15. Подрядчик несет ответственность за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, в соответствии с правилами об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

5.2.16. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке в эксплуатацию объекта Подрядчик освобождает всю территорию объекта и прилегающей территории от неиспользованных строительных материалов и конструкций, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

5.2.17. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

**Статья 6. Приемка выполненных работ.**

6.1. Работы по настоящему Контракту принимаются после выполнения всего объема работ.

6.2. По окончании всего объема Работ Подрядчик сообщает Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по факсу 8 (35351) 27214, либо по электронному адресу: Yudinka.adm@yandex.ru о готовности результата Работ к сдаче и предоставляет Заказчику следующие документы в 2 (двух) экземплярах:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3),

- счет (либо счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС).

6.3. В течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан провести экспертизу (своими силами либо с привлечением эксперта или экспертной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") результата Работ, предусмотренного Контрактом, на соответствие его условиям Контракта.

6.4. Для проведения экспертизы выполненной работы лицо, проводящее экспертизу (далее по тексту - Эксперт), имеет право запрашивать у Подрядчика, Заказчика (в случае, если экспертиза проводится привлеченным экспертом) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

6.5. Результаты экспертизы оформляются в виде Заключения, которое подписывается Экспертом (либо уполномоченным представителем экспертной организации, если экспертиза проводилась привлеченной экспертной организацией) и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ.

Заказчик имеет право задавать вопросы привлеченному эксперту по подготовленному Заключению, Эксперт обязан дать пояснения по поставленным Заказчиком вопросам в течение 2-х дней.

6.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.7. В случае, если в указанный выше срок экспертиза не может быть проведена по объективным причинам, Эксперт обязан обосновать причину по которой она не может быть проведена в срок, установленный настоящим Контрактом, и сообщить новый срок для её проведения. В этом случае срок выполнения работ по настоящему Контракту продлевается на данный срок.

6.8. Эксперт обязан передать (вручить) Заключение о проведенной экспертизе Подрядчику, а также Заказчику (в случае, если экспертиза проводится привлеченным экспертом) не позднее дня следующего за днем его изготовления.

6.9. Работа по настоящему Контракту принимается Заказчиком при наличии Заключения Эксперта, содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего Контракта (без замечаний), за исключением случая, установленного п. 6.12. настоящего Контракта.

6.10. Приемка Работ по настоящему Контракту производится путем подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).

Заказчик после получения Заключения Эксперта, содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего Контракта, обязан подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) в течение 3 (трех) рабочих дней.

6.11. При наличии в Заключении Эксперта вывода о несоответствии Работ, Подрядчик обязан устранить нарушения, отраженные в Заключении и повторно представить Работы Эксперту.

Повторная экспертиза проводится в срок не более, чем указан в п. 6.3. настоящего Контракта.

6.12. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, Заказчик вправе принять такие работы после устранения Подрядчиком содержащихся в Заключении Эксперта нарушений.

6.13. Работы считаются принятыми в день подписания (без замечаний) Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).

6.14. После подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) Заказчик обязан передать (либо направить) указанные документы Подрядчику.

**Статья 7. Гарантии.**

7.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

 7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 2 (два) года с даты утверждения Актов сдачи - приемки выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

**Статья 8. Ответственность сторон.**

8.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафов. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, а именно 2,5 %[[1]](#footnote-1) цены Контракта, что составляет 7 378,85 (семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 85 копеек.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и рассчитывается по формуле определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.5. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 в размере 10 %[[2]](#footnote-2) цены настоящего Контракта, что составляет 29 515,38 (двадцать девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 38 копеек.

8.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность.

8.10. В 2015 и 2016 годах в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

**Статья 9. Порядок изменения и расторжения Контракта**

 9.1. Стороны по предложению Заказчика вправе увеличить или уменьшить предусмотренный настоящим Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

9.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных настоящим контрактом.

9.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, возможно уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, а в случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта, контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

**Статья 10. Обеспечение исполнения обязательств.**

 10.1. Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 14 831,85 (четырнадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль 85 копеек.

10.2. По настоящему Контракту обеспечиваются обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

10.3. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением Подрядчиком денежных средств на указанный заказчиком в п. 35 аукционной документации счет, в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

10.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

10.4.1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

10.4.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

-расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

10.4.3. Заказчик имеет бесспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде перечисления денежных средств:

10.5.1. Денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

10.5.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией);

10.5.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 35 документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств считается непредоставленным;

10.6. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

**11. Заключительные положения**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему, но не позднее «30» сентября 2016г.

11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

11.3. Любое уведомление по Контракту направляется в письменной форме в виде сообщения, направленного с помощью факса, письма по электронной почте и отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон».

11.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом письменно другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

11.7. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.9. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством РФ. После заключения контракта Стороны имеют право изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.

Приложения:

1. Сметная документация.

2. Техническое задание.

**Статья 12. Юридические адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Администрация муниципального образования Юдинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области** Адрес: 461706 Оренбургская область, Асекеевский район, п.Юдинка, ул. Киселевская, 38Банковские реквизиты:ИНН 5622004899/ КПП 562201001Р.с.40204810500000000148БИК 045354001ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской областиЛ.с. 948010010ОГРН 1055602037721 | **Подрядчик:****Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-СТРОЙ»**Место нахождения: 461710, Оренбургская область, Асекеевский район с.Асекеево, ул. Казанская 1ар/с 407028810605240000048к/с 30101810000000000816В Оренбургском РФ ОАО «Россельхозбанк»ИНН/ КПП 5622020474/562201001БИК 045354816 |
| Глава сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.И. Кийло / | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.А Султанов/ |

10.5.1. Денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном

требовании.

10.5.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается

документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным

поручением либо его копией);

10.5.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены

по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 35 документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств

считается непредоставленным;

10.6. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий контракта, будут

рассматриваться путем пере говоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.

**11. Заключительные положения**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему, но не позднее «30» сентября 20 16г.

11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

11.3. Любое уведомление по Контракту направляется в письменной форме в виде сообщения,

направленного с помощью факса, письма по электронной почте и отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон».

11.4. **При** исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим

контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. В случае изменения реквизитов у любой из Сторон, необходимо известить об этом письменно

другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.

11.7. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.9. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством РФ. После заключения контракта Стороны имеют право изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.

Приложения:

1. Сметная документация.
2. Техническое задание.

**Статья 12. Юридические адреса и реквизиты сторон**

 **Заказчик: I Подрядчик:**

**Администрация муниципального образования** Юдинекий **сельсовет** Асекеевского **района**

**Оренбургской области**

Адрес: 461706 Оренбургская область, Асекеевский район, п.Юдинка, ул. Киселевская, 38

Банковские реквизиты:

**ИНН** 5622004899/ КПП 562201001

Р.с.4020481 0500000000 148

БИК 045354001

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«СПЕКТР-СТРОЙ»**

Место нахождения: 46171 О, Оренбургская область, Асекеевский район С.Асекеево, ул. Казанская 1 а

р/с407028810605240000048

к/с 301 О 181 0000000000816

В Оренбургском РФ ОАО «Россельхозбанк» ИНН/ КПП 5622020474/562201001



1. Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-1)
2. Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. [↑](#footnote-ref-2)